# SemiconFab 3D FAB 页面 1:1 对齐规范

强制技术栈：React + TypeScript（TS/TSX）+ Babylon.js WebGPU Only

版本 v2.0  |  2026-10-24  |  仅限原版 twin.html 页面

文档版本：v2.0 · 2026-10-24 性质：针对单一 3D FAB 页面、可交付 AI Agent 的源代码对照评估与实施/验收任务书 原版：jinjiefan2020/SemiconFab (https://github.com/jinjiefan2020/SemiconFab)（重点：twin.html） 目标：iphone2059/SemiconFab-Next (https://github.com/iphone2059/SemiconFab-Next)（重点：web_app/src/） 核查基线：2026-10-24，原版 main：b3666132e5d8cab2cebe4c4227fc04c52242eb28；Next main：06be9c1b894415d579c35c0bf3020a4eba8bc027。如 Agent 开始实施时 HEAD 已更新，必须记录新 SHA 并重新盘点差异。 取证范围：GitHub 仓库文件树，原版 twin.html（约 218 个命名函数、263 个静态 DOM id）、TWIN-DATA-MAP.md 与布局/回放数据；Next babylon-webgpu.ts、legacy-site.ts、procedural-fab.ts、original-tool-geometry.ts、site-preview.tsx、preview-page.tsx、fab-scene.ts、EquipmentStatusService.cs 和 docs/migration。函数/id 数量是检索计数，不是功能数。本轮尚未独立运行两个浏览器实例或完成整页像素差分，已有通过记录来自 Next 仓库的实施日志，不能当作此次重新实测。

# 0. 用户需求及范围边界（强制）

只迁移原版 SemiconFab 的 3D FAB 展示页面 `twin.html`。最终 Next 页面让用户在相同视口、语言、模式、输入和场景时间下，不易从可见页面及交互行为判断技术栈已经更换。

- 包含：3D FAB 画布、页面内顶栏和两侧面板、全部 HUD、设备与空间几何、灯光/阴影、AMHS/OHT/FOUP/人员、首次引导、五站 Cinematic Tour、相机/快捷键、L1/B1/DUAL/EXPLODED、空气动力/剖切/X-Ray、Research 回放/利用率、晶圆路线跟随、设备检查器、OEM 目录入口、模拟/设备状态、MES/SPC/Wafer Map/Yield、页面内架构弹窗、页面内中英/明暗及其偏好、页面内 URL/deep-link 语义。

- 不包含：全站默认首页外观、Next 工作台入口、根站点导航、其他独立网页（如 twin-osat.html、layout-editor.html、五个工艺教学页、成本、Benchmark、设备提交独立页、SEO/404）的视觉 1:1；对它们只验证 `twin.html` 内跳转按钮能到达有效目标，不要求目标页外观一致。

- 单场景口径：原版展示 一个单 FAB。Next 若未来在管理端支持三个独立 FAB，这是另一项架构需求；不要把三 FAB 卡片、站点选择器或共享设施配置强行叠加进本次 3D 页面。

- “对齐”不是“更好看”：不得擅自重排 HUD、更换颜色/图标、删去看似冗余的原控件、调整默认镜头或把技术栈替换演变成界面重新设计。原版具有可复现缺陷时，先冻结差异并登记“兼容保留/纠错变更”，未经确认不暗改。

## 0.1 本项目绝对技术栈约束

| 维度 | 唯一允许方案 | 严禁 |
| --- | --- | --- |
| UI | React（React 函数组件 + Hooks） | Vue、Angular、Svelte、jQuery DOM 控制器、运行时嵌入旧 HTML 页面 |
| 代码语言 | TypeScript：逻辑使用 .ts，React 视图使用 .tsx | 新增手写 .js/.jsx/.mjs 业务源码、any 蔓延、以内联 <script> 复刻原版 |
| 三维引擎 | Babylon.js 的 ES Module @babylonjs/core | Three.js、react-three-fiber、TresJS、A-Frame、第二套 3D runtime |
| 图形后端 | WebGPU only：Babylon WebGPUEngine | Engine WebGL、WebGL1/2 fallback、Three.js WebGLRenderer、CSS 3D 冒充三维 |
| 着色器 | Babylon WebGPU 原生 WGSL 或 Babylon 官方兼容 shader/材质 API；WGSL 可作为 TS 模板字符串 | GLSL/WebGL shader 回退、多后端分叉、手动访问 WebGL context |
| 页面架构 | 保持 单一 `web_app` React 应用，在原有 src 内按场景拆文件 | 新建第二个独立网站、iframe 载入原版、把旧 twin.html 作为生产页面 |
| 服务端接口 | 允许继续复用当前 .NET API/SSE、静态 JSON 及未来数据服务；只约束本次 3D 前端栈 | 为了页面对齐引入新的浏览器运行时框架或替换现有 Next 后端架构 |
| 部署 | 继续使用当前 Vite 产物；CSS/图片/JSON 等静态资产可存在于 assets/public | 把 Tailwind CDN、Three CDN 和旧 HTML 外链直接注入新页面 |

边界清楚：CSS、SVG、图片、JSON、字体、测试工具不属于替代 3D 框架。Babylon GUI 包不是必需，原版 DOM HUD 原则上应由 React TSX + CSS 绘制。若 Babylon 内部通过 WebGPU 运行原生计算/渲染管线，必须由同一 GPUDevice 管理，严守设备生命周期。当前 Next 已不使用 glTF/GLB，继续优先程序化几何，不要为了“方便”悄悄改回加载原版模型。

## 0.2 必须可检验的静态技术约束

web_app/src 下仅有 .ts / .tsx 业务文件。构建检查须覆盖：

1. 生产依赖不得出现 three, @react-three/fiber, @react-three/drei, react-babylonjs（若未批准）, pixi.js, @babylonjs/loaders（当前禁止 glTF 负载）、旧版 CDN 注入；原版只准在隔离的参考运行环境加载 Three.js。

2. 搜索 new Engine(、getContext('webgl')、webgl2 fallback、THREE. 或 WebGLRenderer；任何新前端运行时代码命中即 CI 失败；避免误报类型说明/对照文档，检查实际 runtime 依赖图。

3. WebGPU 入口只使用 new WebGPUEngine(canvas, ...) 和 await initAsync()；navigator.gpu 不可用时显示明确的“WebGPU 不可用”状态，不能静默启用 WebGL。

4. 保留 react, react-dom, @babylonjs/core 的明确版本与锁文件；版本升级必须重新跑视觉基线和 GPU 实测，不要让 Babylon 私有 Shader API 漂移后仍宣称通过。

# 1. 当前差异结论（只看 twin.html）

| 子系统 | 原版 twin.html | Next 当前可见实现 | 当前判断 | 后续任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备布局/几何 | 121 台，含模板/目录模型、原布局坐标/旋转 | original-tool-geometry.ts、fab-layout.ts，Next 日志称 121/121 世界包围盒对齐 | 已有强基线，不是整页等价 | 保留几何基线，补全部材质/选中态/屏幕差分 |
| Cleanroom/Subfab | L1/B1、厂务、屋顶/HVAC、垂直联接 | procedural-fab.ts、subfab-utilities.ts、部分 B1 | 部分 | 建筑/层级/管线/FFU/屋顶及视图组合对齐 |
| 光照/阴影 | 原版 Three 灯光/雾/材质/设备接触与静态阴影 | WebGPU native-static-shadows.ts、native-shadow-material.ts | 部分；未证整页像素 | 相机基线、光色、阴影形态、透明/深度排序 |
| AMHS/OHT/FOUP | 双环 OHT、移动目标、LED、物流统计与显隐 | legacy-site.ts 有 24 车及部分 AMHS UI | 部分 | 轨迹、速度、队列、Stats、接触阴影与场景联动 |
| 人员 | Bunny Suit、巡检/状态看板、部分特殊交互 | procedural-fab.ts 有 6 名程序化人员/运动 | 部分 | 行为、位置、时序、引导/风淋事件 |
| HUD/页面布局 | 原版复杂上/下浮层、左设备面板、右检查器、底部工具组 | site-preview.tsx 是 Next 自有布局/功能子集 | 重要差距 | TSX + CSS 视觉 1:1 优先 |
| 模式 | visitor / engineer / research、不同 HUD 与自动行为 | 现有主要是场景/旅游布尔态 | 缺失完整状态机 | 实现模式切换与副作用 |
| 导览/引导 | 五个 tour 站点 + 3 步首次引导 + 跳过/禁用 | Next 有简化 Tour | 差距 | 站点镜头曲线、时间、互斥、偏好保留 |
| 视角及分层 | ISO/Top/Litho/Airshower/...、L1/B1/DUAL/EXPLODED | ISO/Top/B1/Explode | 差距 | 参数和按钮级恢复 |
| 空间工具 | Aero、Exploded 滑条、X/Y/Z Cut + Invert、分系统 X-Ray | Next 仅简化图层和线框 X-Ray | 明显缺失 | Babylon 剖切、ghost 材质、互斥状态机 |
| 研究回放 | JSONL 时间轴、1/10/100/500 倍速、WIP/Util | Next 尚无完整 Research 播放器 | 缺失 | 索引构建、seek、模式叠层、暂停/恢复 |
| 晶圆跟随 | A/B/C 路线、1/4/16 倍速、尾迹、相机跟随 | Next 无完整对应控制器 | 缺失 | 轨迹/相机/路线与 HUD |
| 设备操作 | 搜索、状态筛选、OEM、位置聚焦、完整检查器 | 设备拾取、目录检索及简化卡片 | 部分 | 恢复原版字段、来源、定位和交互 |
| 业务演示 | 情景、仿真开关、E10 状态、MES、SPC、Wafer Map、Yield | SSE 合成状态，未形成 twin 页面等价实现 | 缺失或仅雏形 | 逐按钮与公式、效果契约实现 |
| i18n / 主题 | 页面内中英及模式联动、明暗主题、原偏好 | Next 部分页面支持，twin UI 未完整逐项校验 | 部分 | 全控件双语、默认/持久化、像素对齐 |

注意：Next docs/migration/feature-map.csv 的 F09—F22 当前多处仍标 PLANNED，但部分场景源码已实现。Agent 应以具体源文件 + 浏览器证据纠正状态，不得机械认为 PLANNED = 源码不存在；也不能将“已渲染”认定为“对齐”。

# 2. 源码映射（不得以重写所有文件为借口丢失现有成果）

## 2.1 原版到 Next 的概念映射

| 原版代码/功能位置 | Next 已有起点 | 目标实现位置（建议） |
| --- | --- | --- |
| twin.html — 入口、顶栏、全部 DOM HUD | site-preview.tsx, preview-page.tsx, assets/styles.css | src/twin/TwinPage.tsx, TwinHud.tsx, TwinInspector.tsx, TwinSidebar.tsx, assets/twin.css |
| initThree, setupLighting, render loop | babylon-webgpu.ts | src/twin/render/TwinWebGpuRuntime.ts（过渡期调用现有 facade） |
| createSingleEquipment3D, getSilhouetteFamilyGeometries, renderLayoutTools | original-tool-geometry.ts, fab-layout.ts | 保留；可逐步封装 render/EquipmentRegistry.ts |
| createCleanroomEnvironment, buildSubfabIndustrialFacilities, buildSubfabUtilityPipeRack | procedural-fab.ts, subfab-utilities.ts | render/FacilityLayers.ts，保留原始尺寸/标签 |
| buildAmhsSystem, updateAmhsSimulation, Bunny Suit | legacy-site.ts, procedural-fab.ts | render/AmhsController.ts, PersonnelController.ts |
| switchEntryMode, startCinematicTour, initOnboarding | site-preview.tsx 简化状态 | state/twin-reducer.ts, controllers/TourController.ts, TwinOnboarding.tsx |
| toggleSpatialMode, updateCutPlane, applyXRayFilter | legacy-site.ts 层/线框 | render/SpatialController.ts, TwinSpatialHud.tsx |
| initResearchReplayEngine, applyResearchStateAtTime | 目前缺少完整同等模块 | replay/ResearchReplay.ts, TwinResearchHud.tsx |
| initWaferFollowSystem, computeWaferWaypoints, updateWaferTrailMesh | 目前缺少完整同等模块 | wafer/WaferRouteController.ts, TwinWaferHud.tsx |
| selectEquipment, renderTechnicalLineArtSVG, OEM inspector | fab-tool-inspector.tsx、catalog-data.ts | TwinInspector.tsx, TwinEquipmentList.tsx，按原版内容恢复 |
| simulationTick, manualSetEquipmentState, mesTrackInCurrent, updateInspectorSpc | EquipmentStatusService.cs / SSE 数据源 | model/TwinDemoState.ts, TwinMesPanel.tsx, TwinSpcPanel.tsx |
| renderWaferMapSvg, calculateTheoreticalYieldModels, renderYieldWaterfall | 尚无完整页面内实现 | analysis/WaferMap.tsx, YieldPanel.tsx, YieldMath.ts |
| toggleOpenArchitectureModal, 工具提示/主题/双语 | 局部 UI/偏好模块 | TwinArchitectureModal.tsx, TwinTooltip.tsx, twin-i18n.ts |

目标路径是拟新增模块而非当前真实文件，执行前先以 HEAD 文件树核查；不为追求文件数而做一次性大重构。迁移期间 SiteScene/SceneFacade 对外 API 要保持兼容，先接入新组件，再逐个退役重复逻辑。

## 2.2 推荐的代码组织（本项目只能是 React + TS/TSX + Babylon WebGPU）

web_app/

├── src/

│   ├── main.tsx                     # 现有入口，不要求改成原版首页

│   ├── preview-page.tsx             # 保留现有路由入口，可转发到 TwinPage

│   ├── fab-scene.ts                 # 现有 SceneFacade/API 契约

│   ├── babylon-webgpu.ts            # 现有 WebGPU 运行时（渐进分层）

│   ├── original-tool-geometry.ts   # 121 台几何的已验证实现

│   ├── native-static-shadows.ts    # 原生 WebGPU 阴影

│   ├── native-shadow-material.ts

│   └── twin/

│       ├── TwinPage.tsx            # 页面尺寸、容器、Error Boundary

│       ├── TwinHeader.tsx          # 模式、层、镜头、语言、主题

│       ├── TwinSidebar.tsx         # FAB 设备列表/状态/搜索/OEM

│       ├── TwinInspector.tsx       # 原版检查器与 CAD elevation

│       ├── TwinHud.tsx             # 底部状态与快捷控制

│       ├── TwinSpatialHud.tsx      # Aero/Explode/Cut/X-Ray

│       ├── TwinResearchHud.tsx     # 回放时间轴/利用率

│       ├── TwinWaferHud.tsx        # Wafer 跟随

│       ├── TwinTourHud.tsx         # Cinematic tour

│       ├── TwinOnboarding.tsx      # 3 步首次引导

│       ├── TwinMesPanel.tsx

│       ├── TwinSpcPanel.tsx

│       ├── TwinWaferMap.tsx

│       ├── TwinYieldPanel.tsx

│       ├── TwinArchitectureModal.tsx

│       ├── state/

│       │   ├── twin-types.ts

│       │   ├── twin-reducer.ts

│       │   └── twin-selectors.ts

│       ├── render/

│       │   ├── TwinWebGpuRuntime.ts

│       │   ├── CameraController.ts

│       │   ├── FacilityLayers.ts

│       │   ├── SpatialController.ts

│       │   ├── AmhsController.ts

│       │   └── PersonnelController.ts

│       ├── replay/

│       │   ├── ResearchReplay.ts

│       │   └── ReplayIndex.ts

│       ├── wafer/

│       │   └── WaferRouteController.ts

│       ├── analysis/

│       │   ├── YieldMath.ts

│       │   └── SpcMath.ts

│       ├── adapters/

│       │   ├── TwinDataProvider.ts

│       │   └── LegacyParityAdapter.ts

│       └── twin-i18n.ts

├── assets/

│   └── twin.css                     # 在原 CSS 基础上实现像素级样式

├── public/

│   └── twin/                        # 回放数据、许可允许的资料

└── tests/

├── twin-*.test.ts(x)             # React 与数学/状态测试

├── twin-*.browser.ts           # 双端截图/交互基线

└── fixtures/twin/              # Oracle 快照和截图索引

不是强制立即创建全部文件；先实现有测试、有调用的模块。TSX 仅承担 React 视图，Babylon Scene/Mesh/Observable 应保留在 .ts 控制器，React 不在 render() 中 new Mesh 或持有 GPUDevice。测试、CSS、静态 JSON 与 .ts/.tsx 同级分离符合既有 Next 规范。

# 3. 视觉 1:1 规范（以原版真实浏览器截图为唯一最终参照）

## 3.1 页面画面分区

必须单独截取并校验：

- V01：默认加载的整页全屏画面（相机、顶栏、底栏、左设备列表、右侧默认空/详情状态）。

- V02：顶栏和相机控制区：按钮顺序、图标、默认态、悬停/禁用态、tooltip、语言/主题。

- V03：左侧设备列表：目录/FAB 切换、分类 Pills、搜索框、RUNNING/IDLE/DOWN/MAINT 过滤、计数、排序、滚动、选中态。

- V04：右侧检查器：品牌/国家/型号/晶圆尺寸/来源等级、Draft 警示、1:50 CAD elevation、规格、厂务关系、MES、SPC、下钻按钮与弹层。

- V05：底部 HUD：状态 KPI、AMHS、模式、4 层级键和 4 种空间子 HUD 及信息披露。

- V06：Research / Wafer / Tour 模式各自的悬浮窗、时间轴、按钮、数值、进度和互斥时的显隐。

- V07：所有模态框：架构弹窗、Wafer Map、Yield Waterfall、OEM 对话框以及提示。

- V08：浅色/深色、中文/英文、不同视口下文本不溢出、层级不遮挡、浮层不穿透画布。

## 3.2 固化视觉条件

对两端使用相同：浏览器内核、版本、操作系统、DPR、视口、语言、主题、字体、静态数据 SHA、运行种子、相机位置/目标、场景时刻及动画暂停状态；默认建议采样 1920×1080 / DPR 1、1366×768 / DPR 1，并增测 2560×1440 / DPR 2 和移动视口的功能可用性。GPU/驱动型号、抗锯齿设置、色彩空间、曝光也应记录。原版 Three.js 与 Babylon WebGPU 的像素级完全相等不现实，因此对主观“看不出差别”使用截图差分 + 关键 ROI + 盲测的组合门禁。

建议质量门槛（是拟议门槛，须由首轮 Golden 截图校准，并非本轮已通过）：

1. 完整控件清单 100% 存在：不接受“看起来像”的缺项。

2. DOM/HUD 核心视觉区域：关键文本、图标、按钮尺寸、相对位置人工逐一确认；ROI 图像相似度 SSIM 可先以 ≥ 0.98 作为调优目标，遇到反锯齿/字体差异记录白名单。

3. 3D 画布：需逐视角比较结构、轮廓、材质、阴影、亮度、层切换；可先以固定机型下场景 ROI SSIM ≥ 0.95 作为待校准目标；无论综合分数多高，缺模型、错误层级、显著错误阴影均判失败。

4. 动态行为：重放固定种子/固定时间点的视频或关键帧，不能以随机场景的单张截图评价动画。

5. 盲测：给验收者隐藏实现来源，比较原/新两端关键截图和任务流，记录可识别差异；反复能辨别的高显著性差异须关闭。

## 3.3 重点图形误差项

- 坐标为米、右手系/WorldMatrix/父变换保持原版几何基线；初始布局 121 台不能重新随机排布。Next 已声称 121/121 世界包围盒最大差 8.52346417445915e-7 m，这是历史验证记录，不等同材质/整页截图。

- THREE 的 PBR 参数/色彩空间迁至 Babylon 时，校准 roughness/metalness、tone mapping、gamma、环境光、光照强度、雾和半透明深度排序；绝不能只用相同十六进制颜色就认定像素相同。

- WebGPU 只允许 WebGPUEngine；静态 depth32float Shadow Map 与动态 OHT/人员接触阴影要分层，不将移动物体盲目烘焙进入静态阴影。设备切换、B1、FFU、屋顶、Cut/X-Ray 时必须正确失效缓存。

- StandardMaterial、PBRMaterial 和原生 WebGPU 插件必须覆盖实际接收阴影的材质种类；设备丢失/恢复和销毁后不留失效 texture/bind group。

- 明确特效属示意性质：气流、压力、AMHS 运行状态、Wafer 轨迹、设备告警不可被改造成未经核实的真实厂务/OT 遥测。

# 4. 完整的页面内交互与行为契约

## 4.1 模式、旅游与键盘

- M01 visitor：原版按钮/选择框含 mode-select, opt-mode-visitor；按原版定义显示导览工具和简化操作状态，检查首次进入与刷新行为。

- M02 engineer：恢复设备清单、工程操作、检查器和层级控制的对应布局及控件权限。

- M03 research：显示 research-hud、WIP/AMHS、Replay 时间轴、速度组、利用率显示，退出时不遗留定时器、材质污染或遮罩。

- M04 Cinematic Tour 五站：宏观 FAB、Litho/Airlock、Etch、OHT、B1，保留站点跳转按钮 tour-dot-0 至 tour-dot-4、上/下一站、跳过、倒计时、镜头轨迹及互斥规则；不能以简单 camera.alpha += delta 冒充五站 Tour。

- M05 首次引导：onboarding-bubble 的 3 步（进度/文案/上一步/下一步/跳过/不再展示）；兼容原 localStorage 键 semicon_twin_onboarding_dismissed。

- M06 事件互斥：原版启动 Tour 会关闭 Wafer Follow，并处理 Onboarding；Wafer 播放启动时停止 Tour。整理成可单测的纯 TS 状态迁移表，别分散在 useEffect 里。

- M07 键盘与鼠标：补齐原版每一个快捷键、双击、右键、滚轮缩放、鼠标悬停、Esc 关闭的真实响应；检查输入框焦点优先级，避免快捷键误触。

## 4.2 空间模式与相机

- S01 相机预设：iso, top, litho, airshower 及源码其余 presets，原版 setCameraPreset() 的初始位置、lookAt、duration、easing、控制器限位、panning/zoom/double-click 行为逐项采样。初始原版 ISO 示例从 (38,48,58) 指向 (0,0,0)，Top 从 (0,95,0.1) 指向原点；不要把 Next 仅按相似角度构建的 ArcRotateCamera 当作精确复现。对目标/镜头位姿做世界空间比较。

- S02 楼层按钮：L1, B1, DUAL, EXPLODED。DUAL 是上下层叠加/透视语义，不能只用 B1 可见替代；切换中要恢复之前隐藏的设施与材质。

- S03 统一 Spatial HUD 互斥：aerodynamics | exploded | cut | xray | null，重复点击关闭，切换先撤销之前模式。必须与 Level 切换状态机联动，非彼此独立的若干 Boolean。

- S04 Aerodynamics：热图/层流粒子/洁净室压力分布与 HUD 三组压力读数，动作与开关要可验证；示意数据标记来源。

- S05 Exploded：保留连续滑条、拆分因子读数、分层连线及恢复动作，而不是现在只有固定 2.4m 位移开关。

- S06 Cut：X/Y/Z 轴、滑条位置、Invert、读数与范围。原版有 cut-axis-*, cut-slider, btn-cut-invert，Next 必须在 Babylon 材质/clip plane 或受支持 WGSL 管线中实现真正几何裁剪；不是改 Alpha 或隐藏整组。

- S07 X-Ray：all/upw/gas/vac/exhaust/amhs 过滤、透明 ghost、原颜色/alpha 缓存及恢复；仅设置设备 wireframe=true 不算等价。要保证与 Cut、楼层及静态阴影相容。

- S08 Roof/HVAC、FFU、Ceiling grid、OHT、Subfab 管线：每一开关单独校验；原版屋顶示意 Badge/Tooltip 的鼠标位置和文字也是页面契约。

## 4.3 设备、动画与工业状态展示

- E01 以原版 twin/layout-default.json 的 121 台为唯一位置真值；区分 recordId（型号目录）与 现场实例 ID（121 个放置实例），同型号可多次出现，选中态不可使用 recordId 当唯一 Mesh 键。

- E02 检查器、左右边栏、搜索、Bay 定位、类别和状态过滤、OEM 入口逐字段对齐；保留来源等级/draft 提示及尺寸不确定性，不暗示量产工程认证。

- E03 renderTechnicalLineArtSVG 生成的 1:50 CAD elevation 需要按原版模型边界、标注、颜色、缩放和可点击项重建；可用 React SVG，而不是引入另一个三维引擎。

- E04 Universal SEMI E10 状态塔 Green/Amber/Red/Blue 亮灭/脉冲；设备状态变化时同步边栏、检查器、指标、场景灯塔和统计。

- E05 OHT 双环运行轨迹、车数（原版/Next 当前描述为 24）、车辆 LED、FOUP、AMHS HUD 的 jobs/avg/active、动线及时间尺度要和原版基线比；既有可用模型不得重写成箱体占位。

- E06 人员 6 名、Bunny Suit、巡检步态、风淋/气闸动效、告示板等需要固定脚本种子与关键帧，不能只校验“有 6 个人”。

## 4.4 Research Replay 与 Wafer Follow

- R01 读取原版 twin/events-t1-fifo.jsonl（现有迁移记录为 27,263 行），原封保存 SHA、事件类型、时间精度、排序，构建 seek index；该文件是展示事件流，不是权威 Checkpoint/WAL。

- R02 研究播放器支持 Play/Pause、拖动 research-scrubber、模拟时间读数、倍速 1/10/100/500、WIP/AMHS、分 Bay/设备 Utilization；越界、空数据、网断/加载失败要显示正确状态；任意 seek 不得仅靠“从开头每次重放所有帧”。

- R03 Research 模式的独立数据时间轴不能被 Next 的 8 秒合成 SSE 覆盖。SSE LIVE 和 Replay 是两种明确状态源，切换时卸载之前订阅或隔离数据层。

- R04 Wafer Follow 的 A/B/C 产品路线、步骤、工段/Recipe/设备、3D 轨迹、平滑镜头跟随、尾迹、重播、独立倍速 1/4/16、暂停与完成时 UI 状态逐项匹配；别与 Research 的速度语义混淆。

- R05 录制 Seek 目标点（0、25%、50%、75%、100%）、各种速度暂停/恢复、连续拖动、模式互斥和重入后状态；需要 Golden 数据而非肉眼推断。

## 4.5 页面内 MES / SPC / YMS / Yield

- B01 场景控制：Scenario 下拉、模拟 Play/Pause、状态 Tick、手动设置 RUNNING/IDLE/DOWN/MAINT、状态塔/统计联动。原版 simulationTick 使用约 1600ms 定时演示；New 后端可以换实现，但页面上的时序与结果必须有可回放参考。

- B02 MES：选中设备的 Carrier/Recipe/Job/Step 状态，以及 TrackIn/TrackOut/Hold。原版 mesTrackInCurrent, mesTrackOutCurrent, mesHoldLotCurrent 有本地演示状态变化。若 Next 使用后端 API，需要确定“严格复现演示”模式和“受控真实模型”模式边界；不能把模拟状态标成真实生产指令。

- B03 SPC：Cp/Cpk/Sigma/Nelson 警告、历史曲线、当前 Sensor/Target/Tolerance，缺样本时保留原版页面显示但标注演示口径。特别注意：原版 updateInspectorSpc() 样本少于 5 时曾返回示例常数 Cp=1.75, Cpk=1.64, 4.92σ；此行为不是统计有效性证明，须写兼容例外，不得在真实数据场景当成实测值。

- B04 Wafer Map：Wafer SVG、不同缺陷图样预设、重新随机、Die hover、统计与导出 STDF-like JSON。SVG 可以由 React TSX 输出，不需要第二个 canvas/3D 框架。

- B05 Yield：8 阶段 waterfall、实际/预测指标、理论 Poisson/Murphy/Seeds 模型、输入滑条/面积/缺陷密度/聚集系数以及单位/格式。公式口径须从原版抽出为无 DOM 纯 TS 函数，并用 Golden vectors 对比。

- B06 架构弹窗、来源与声明、相关跳转入口保留原版页面行为；不是整个网站导航 1:1 的义务。

# 5. React 状态与 Babylon Runtime 的边界设计

## 5.1 单一 Source of Truth

前端必须存在独立的 TwinUiState 与 TwinSceneState；强类型区分：

export type EntryMode = 'visitor' | 'engineer' | 'research';

export type FabLevel = 'L1' | 'B1' | 'DUAL' | 'EXPLODED';

export type SpatialMode = null | 'aerodynamics' | 'exploded' | 'cut' | 'xray';

export type CutAxis = 'X' | 'Y' | 'Z';

export type XRayFilter = 'all' | 'upw' | 'gas' | 'vac' | 'exhaust' | 'amhs';

export type StatusSource = 'demo' | 'sse-live' | 'research-replay';

export interface TwinUiState {

entryMode: EntryMode;

level: FabLevel;

spatialMode: SpatialMode;

cut: { axis: CutAxis; positionM: number; invert: boolean };

xray: XRayFilter;

tour: { active: boolean; waypoint: number };

onboarding: { open: boolean; step: number };

wafer: { active: boolean; playing: boolean; speed: 1 | 4 | 16 };

research: { playing: boolean; timeSec: number; speed: 1 | 10 | 100 | 500 };

statusSource: StatusSource;

selectedEquipmentInstanceId?: string;

}

允许在 .ts 中以 reducer/event 模型管理此状态，由 .tsx 使用 Hooks 订阅，触发 Babylon Runtime 的幂等命令。禁止把整个 Scene、Mesh、GPUBuffer 放进 React state；禁止把 requestAnimationFrame 逐帧值写进顶层 React Context 导致页面每帧重渲染。

## 5.2 渲染运行时生命周期

- 单一 Canvas/Scene/Camera/WebGPUEngine 所有权在 Runtime 中，React 仅 mount/unmount + UI 事件传递；支持 React StrictMode 双挂载生命周期检查。

- 所有 Observer、ResizeObserver、DOM listener、EventSource、timer、动画句柄可追踪释放；组件卸载后不再更新 setState()。

- WebGPU 设备丢失时暂停、标记不可用、恢复资源并重建静态阴影；不可编造“已恢复”信息，必须等待真实 Babylon 恢复事件及第一帧成功。

- 一切材质编辑（X-Ray、剖切、楼层）保存原值并可逆；避免开启新模式后把旧模式 ghost/alpha 留下。

- 静态阴影缓存由 Transform/Geometry/Visibility/Light/Device 事件失效；相机移动时不重建整个静态 Buffer，B1 隐藏/恢复要重建必要阴影。

## 5.3 Three.js → Babylon WebGPU 语义转换注意点

- THREE camera.position/lookAt → Babylon ArcRotate/FreeCamera 目标参数，必须校准投影视角，不能直接复制 alpha,beta。

- THREE PBR/颜色空间（sRGB/linear）→ Babylon PBR 的具体转换测试；所有灯具、静态 shadow bias 和透明排序都可能改变画面。

- THREE clippingPlanes → Babylon clip plane / WGSL 支持路径，验证所有 Standard/PBR 的统一裁剪行为，必须兼容 Submesh 和实例化 Mesh。

- THREE InstancedMesh → Babylon InstancedMesh/ThinInstances，注意 picking、alpha、颜色、world matrix、冻结缓存及每实例 shader 数据。

- THREE onBeforeRender 动画 → Babylon onBeforeRenderObservable；必须独立确定模拟时间，不依赖不稳定帧率。

- React 事件与 Babylon pointer/picking 互斥：UI overlay 按钮不得穿透到画布，按原版行为测试捕获/冒泡。

# 6. 实施工作包及 DoD（按依赖顺序执行）

下表每项应转成可追踪 Issue/任务；不得因已经有相似按钮而关闭。建议先完成 P0 → P1 → P2，不以“全局都能点击”为完成标记。

| 工作包 | 优先级 | 目标（Next 建议路径） | 必交产物和验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| TWIN-00 基线冻结 | P0 | tests/fixtures/twin, docs/migration/twin-parity/ | 固定两端 SHA、运行参数、截图/视频、相机姿态、263 id 的动态控件清单、关键操作轨迹；建立需求追踪表 |
| TWIN-01 Runtime 约束 | P0 | babylon-webgpu.ts, twin/render/* | WebGPUEngine only、完整资源所有权、DeviceLost 测试；生产源码无 Three/JS/GL fallback |
| TWIN-02 React 页面骨架 | P0 | TwinPage.tsx, TwinHeader.tsx, TwinSidebar.tsx, TwinHud.tsx, assets/twin.css | 与原版相同 UI 区域/尺寸/叠层/交互热点；入口仅改 3D 页面，不动全站工作台 |
| TWIN-03 现有几何锁定 | P0 | original-tool-geometry.ts, procedural-fab.ts | 121/121 身份、World AABB、投影轮廓回归；不破坏已有投射阴影和选择器 |
| TWIN-04 视觉定标 | P1 | legacy-site.ts, native-*shadow*.ts, TwinWebGpuRuntime.ts | ISO/Top/Litho/B1 等 Golden 截图、灯光/阴影/材质/天空/色彩空间逐项校准 |
| TWIN-05 相机/快捷键 | P1 | CameraController.ts | 所有预设、位置、目标、动画 easing、轮缩/拖拽/双击/快捷键与原版行为比对 |
| TWIN-06 Tour + Onboarding | P1 | TourController.ts, TwinTourHud.tsx, TwinOnboarding.tsx | 五站 Tour、3 步引导、定时/前后跳转/跳过/偏好及 Wafer 互斥齐全 |
| TWIN-07 空间状态机 | P1 | SpatialController.ts, TwinSpatialHud.tsx | L1/B1/DUAL/EXPLODED、Aero/Explode/Cut/Xray 状态互斥、滑条/轴/Invert/filter 全验收 |
| TWIN-08 设施/动态场景 | P1 | FacilityLayers.ts, AmhsController.ts, PersonnelController.ts | FFU、Roof、UPW/PCW/Gas/Vac/Exhaust、AMHS 24 车、FOUP、6 人关键帧/Stats |
| TWIN-09 设备列表/检查器 | P1 | TwinSidebar.tsx, TwinInspector.tsx | 搜索、类别/状态、OEM、选中/定位、Draft/Provenance、尺寸/CAD、Bay 信息完整 |
| TWIN-10 三模式完整切换 | P1 | twin-reducer.ts, TwinHeader.tsx | visitor/engineer/research 各控件和禁用态、进出模式副作用按表运行 |
| TWIN-11 Research Replay | P1 | replay/*, TwinResearchHud.tsx | 27,263 行 JSONL 基线、Seek、1/10/100/500、WIP/Util、暂停/连续播放与 SSE 隔离 |
| TWIN-12 Wafer Follow | P1 | wafer/*, TwinWaferHud.tsx | A/B/C、1/4/16、尾迹、Follow Camera、Recipe/TG/Bay、重播、互斥 |
| TWIN-13 Demo/State | P2 | TwinDataProvider.ts, TwinDemoState.ts | DEMO/SSE/Replay 清晰区分、时钟和状态统计一致，E10 灯塔/列表/检查器同步 |
| TWIN-14 MES/SPC | P2 | TwinMesPanel.tsx, TwinSpcPanel.tsx, SpcMath.ts | TrackIn/Out/Hold、Carrier/Recipe、传感器、Cp/Cpk/Nelson、样本不足时的兼容披露 |
| TWIN-15 Wafer Map/Yield | P2 | TwinWaferMap.tsx, TwinYieldPanel.tsx, YieldMath.ts | 缺陷预设/hover/导出、8 阶瀑布、Poisson/Murphy/Seeds 数值 Golden 向量 |
| TWIN-16 对话框/双语/主题 | P2 | TwinArchitectureModal.tsx, twin-i18n.ts, twin.css | 各弹窗、全部字段文案、主题/语言、tooltip、本地偏好持久化 |
| TWIN-17 差分验收 | P0-2 | web_app/tests/, docs/migration/twin-parity/ | 覆盖所有关键状态、截图/视频、基线差异、真实 GPU/长时测试、不可忽略缺项 |
| TWIN-18 发布关闭 | P0 | docs/migration/progress.md, feature-map.csv | 更新 F09—F22 子项，提交审计结果、例外、截图签核和版本锁定；不得把整站标记完成 |

交付节奏建议：以 TWIN-00/01/02/03 为第一批次，TWIN-04—10 为第二批次，TWIN-11/12 为第三批次，TWIN-13—16 为第四批次，TWIN-17/18 贯穿各批次。任何 P0 阶段出现长时间 GPU 资源泄漏/设备丢失致命异常，应优先处理，不继续叠加 UI。

# 7. 每一工作包的执行模板（AI Agent 强制使用）

每个任务的 PR/变更说明必须具有以下字段：

id: TWIN-XX

baseline:

original_repo: jinjiefan2020/SemiconFab

original_file: twin.html

original_commit: <固定SHA>

next_commit_before: <固定SHA>

fixtures: [<原始截图/日志/输入数据SHA>]

behavior:

controls: [<原版id/事件/文本>]

interactions: [<动作与前后状态>]

data: [<来源/版本>]

implementation:

frontend_stack: React + TypeScript TS/TSX + Babylon.js WebGPU only

changes: [<Next文件路径>]

acceptance:

typescript: required

vitest: required

browser_diff: required

gpu_validation: when_applicable

evidence: [<截图,视频,日志,指标>]

known_deviations: []

status: BASELINED

状态只允许：BASELINED → IMPLEMENTING → CODE_READY → DIFFERENTIAL_TESTED → VISUAL_REVIEWED → PARITY_VERIFIED。无证据不得跳级。每个功能的截图需要至少两个方面：UI 控件存在/响应，以及 Babylon 场景实际像素或可测世界状态。对同一个按钮不能以“单测覆盖了 reducer”取代实际交互验收。

# 8. 验收测试矩阵（最低用例，不是完整自动生成清单）

| 用例 | 输入及动作 | 必须一致的输出 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 首次 /twin 或 /preview 打开，默认语言/主题 | 页面完整结构、默认相机、首帧画面、状态/免责声明 |
| A02 | 选每一种 FAB 设备类型，并开详情 | 选中高亮、聚焦相机、来源与尺寸、CAD、OEM/工艺字段 |
| A03 | 搜索、类别和 E10 状态四过滤 | 结果集、计数、排序、滚动、清空时状态 |
| A04 | 切换 visitor/engineer/research | 各自 HUD、可见控件、状态互斥、隐藏/恢复数据 |
| A05 | Tour 依次五站、直接跳第 4 站、跳过 | 镜头坐标、过渡、倒计时、站点说明、按钮状态 |
| A06 | 清空 onboarding 偏好后刷新/不再显示 | 3 步引导文案与持久化行为 |
| A07 | L1 → B1 → DUAL → EXPLODED → L1 | 各层准确显隐、镜头与透明材质不残留 |
| A08 | Aero On/Off，FFU/Roof/OHT/pipe 开关 | 粒子、管线、层流、HUD 数值、明暗恢复 |
| A09 | Explode 0/50/100% 滑动 | 设备/子层连续位移、连线、滑条读数 |
| A10 | Cut X/Y/Z，Invert，正负极端位置 | 真正的裁剪面、有效物体集合及数值 |
| A11 | X-Ray all/UPW/Gas/Vac/Exhaust/AMHS | 分系统可见/半透明，退出还原材质 |
| A12 | Research 0/25/50/75/100% seek，倍速 1/10/100/500 | 时间、设备、WIP/Util/AMHS、暂停重开无漂移 |
| A13 | Wafer A/B/C，播放/暂停/重播/跟随、1/4/16 | 路线序列、步数、轨迹、镜头、HUD 元数据 |
| A14 | Simulation Tick、设备四状态手动切换 | 灯塔、计数、检查器/列表同时更新 |
| A15 | MES TrackIn/Out/Hold，切设备，再回来 | Carrier/Recipe/Step、状态迁移与原版兼容语义 |
| A16 | SPC 历史数据/缺样本 | Cp/Cpk/Sigma/Nelson 与提示、演示数值不误称实测 |
| A17 | Wafer Map 切图案、随机种子、hover、导出 | Die 颜色/统计、导出结构、可复现条件 |
| A18 | Yield 输入区间与边界值 | 8 阶段瀑布、公式结果、数值格式/单位 |
| A19 | 主题/语言轮换、刷新、改变视口 | 全部按钮标签、HUD/弹层无遮挡、偏好一致 |
| A20 | 持续 60 分钟运行并多次进入退出、GPU device lost 注入 | 无 GPU validation errors、无不可恢复掉帧/资源增长、Canvas 正常恢复 |

对非确定性动画：将“模拟时钟”和“渲染时钟”分离，使用固定种子/特定关键帧测试，不靠截图时间偶然一致。多设备 GPU 性能验收应记录测试显卡/驱动/浏览器，不编造统一 FPS 实测值。

# 9. 集成检查与质量门禁

## 9.1 现有工程命令

在完整 Next 仓库的 web_app 下执行：

corepack pnpm install --frozen-lockfile

corepack pnpm typecheck

corepack pnpm test

corepack pnpm build

在仓库根目录按既有验收脚本运行（若本机已配置）:

pwsh -File .\scripts\verify.ps1

注意：类型检查/单元测试/Vite 构建通过只是基本门槛，无法证明画面相似度。真实 WebGPU 需在支持的浏览器、HTTPS/localhost、可用 GPU 设备下运行浏览器测试；若运行环境不支持 GPU，不得以 NullEngine 模拟测试冒充 WebGPU 场景验收。

## 9.2 自动化静态审计与运行检查

- ESLint React Hooks 规则；TS strict、noUncheckedIndexedAccess（在处理已有索引之后开启）及高风险 API 参数边界检查。

- 代码搜索 Three/WebGL/CDN/iframe；依赖树检查和 Bundle 分块检查。

- API/SSE siteId + sequence 或兼容时间戳门禁，Replay 期间必须隔离 LIVE 帧。原版 Demo UI 与 Next 后端合成状态时间基准需有一份明确的可比较脚本。

- Babylon GPU：Renderer/Draw Calls、P50/P95 CPU/GPU frame time、纹理/Buffer 生命周期、Device Lost，检查 2048² 静态阴影缓存是否错误重建或泄漏。

- 视觉：原版与 Next 各自同配置截图、标记关键 ROI、生成差异热图和静态/交互报告。

## 9.3 禁止的“伪完成”

1. 只把原版按钮文字复制出来，实际没有接通控制器。

2. 用 Tailwind/静态 CSS 把旧 3D 截图盖在 Babylon canvas 上。

3. touring=true 让相机不停旋转，但缺五站 Tour。

4. 将 wireframe 当成全部 X-Ray，将整个 Mesh 隐藏当成任意轴精确剖切。

5. 用 121 台近似几何的通过率替代 DOM/光照/材质/场景/业务验收。

6. 用 Synthetic FIFO/8 秒随机状态冒充原版 Research 回放/MES/SPC 有效测量。

7. 用原版 Three 页面 iframe、WebGL 备用分支绕过 WebGPU 限制。

8. 将 Next 多 FAB 控制台替换为原版网站首页，或者反向要求整个网站入口 1:1。

# 10. 接下来应立即启动的第一轮任务（可直接派发）

Sprint A — 冻结并复刻 FAB 页面入口

- [ ] A-01：从 twin.html 提取所有静态与运行时控件的 ID、文案、默认可见性、事件、CSS 盒尺寸、位置和层级；将原版源码中的 218 个命名函数按“UI/Camera/Scene/Research/Wafer/Industry/Utility”归类，而不是要求 218 个同名函数逐一翻译。

- [ ] A-02：启动原版 独立参考环境，锁定种子/相机/主题/语言/时间，采集完整首屏、tour、L1/B1/DUAL、Cut、X-Ray、Research、Wafer、MES/SPC、Wafer Map/Yield 的 Golden 截图/视频及操作序列。

- [ ] A-03：保留当前 Next original-tool-geometry.ts 和 WebGPU static shadows，给 121 台实例添加稳定实例标识与测试映射；确保后续 React Inspector 不按型号 UUID 混淆多次出现的设备。

- [ ] A-04：新增 TwinPage.tsx 与 twin.css，首先只复刻 twin.html 的 HTML 盒布局/控件外观，不额外设计新 UI；让现有 SceneFacade 渲染在中心 Canvas。

- [ ] A-05：建立 TwinUiState reducer 与 WebGPU Runtime adapter，接通相机 ISO/Top、层级 L1/B1、模式 visitor/engineer/research 的动作，随后逐项加入完整行为。

- [ ] A-06：通过 React UI 截图差分与真实 WebGPU 像素/交互测试，不关闭未完成项；每次提交存储差分证据。

Sprint B — 完成最显著交互差异：相机、五站 Tour、首次引导、L1/B1/DUAL/EXPLODED、连续 Explode、真实 Cut、分类 X-Ray、Aero/HVAC/FFU、人员/OHT 动态行为。 Sprint C — 完成科研和制造操作：Research Replay、Wafer Follow、手动状态/情景、MES/SPC、Wafer Map/Yield、完整检查器与 OEM。 Sprint D — 最终验收：双语/主题/不同视口、截图差分、动画关键帧、60 分钟运行、GPU 设备丢失/重建、许可证及变更审计。

建议第一条 Agent 指令（可复制）：

只针对原版 jinjiefan2020/SemiconFab/twin.html 做页面级 1:1 技术栈迁移到 iphone2059/SemiconFab-Next 的现有 web_app，最终运行时必须严格使用 React + TypeScript .ts/.tsx + Babylon.js WebGPUEngine（WebGPU-only），不允许 Three.js、WebGL/fallback、iframe 旧页面，也不要求 Next 主页/其他独立页面对齐。先固定双仓 SHA，建立控件及交互台账和 Golden 截图，再以现有 121 台几何/WebGPU 阴影为基础，按 TWIN-00 至 TWIN-18 顺序逐项实现。每项同时提交源码、单元与浏览器测试、截图/状态差分证据；严禁因按钮存在或编译通过就标记 PARITY_VERIFIED。保持 main 与源数据不被意外破坏。

# 11. 工程与法律提示

- 原版 README / LICENSE 标识为 PolyForm Noncommercial License 1.0.0。代码和资产复用应遵守其许可；商业部署需要单独核实授权。本规范不构成版权/商用授权意见。

- 原版部分物理模型/尺寸为推断或教学用，不能因像素对齐就标成厂商实测或 SEMI 标准认证。

- 本文是静态源代码对比后生成的任务规范。未进行真实浏览器双端联机截图差分/测试，也未替用户修改 GitHub 仓库。所有视觉阈值和性能目标均为建议验收门槛，需要 Golden 基线校准；不应被误写为已通过事实。

最终交付定义：在锁定条件下，twin.html 的可见元素、三维场景、动画、模式、控制与页面内业务演示均有 Next 对应路径、Golden 证据和差分验收记录，并且 Next 的 3D 前端运行时只有 React + TS/TSX + Babylon.js WebGPU。整个网站首页或其他独立功能入口的 1:1 不属于本项目完成条件。